# Laporan Uji Nyata Bot P2P Crypto

Tanggal uji: 21 September 2026 (diperbarui 21 Sep 2026 malam) · Wallet uji: 0xAb7148C867be4Abf05c6bD0C849a840B5d8E8d9F (EVM) / 52zeWYfC2tc6SkPDtUYNM5G8oHR8yN6HHAPYCv3a6rMU (Solana)

# 1. Ringkasan

Semua pengujian dilakukan on-chain dengan dana nyata pada jaringan mainnet. Fokus tahap ini: memastikan fitur Beli (payout otomatis) lancar di semua jaringan, lalu Convert, lalu Sell.

22 aset berhasil dikirim ke wallet uji (uji kirim $0,01 per aset).

3 pasang Convert berhasil end-to-end (setor → verifikasi otomatis → payout otomatis).

5 order Sell lama yang depositnya sah berhasil dipulihkan otomatis (status DEPOSIT TERVERIFIKASI).

8 order Beli yang nyangkut di manual review berhasil di-retry dan terkirim (status COMPLETED).

Aset baru: USDG di jaringan Robinhood (menggantikan GRAVITY) , kirim uji 1 USDG berhasil.

TRON dan KAIA kembali normal setelah API key TronGrid dipasang dan RPC KAIA diganti.

# 2. Uji Kirim (fitur Beli) per Jaringan

Nominal $0,01 per aset dari wallet bot ke wallet uji. Status 'OK' berarti transaksi masuk blok dan saldo wallet uji bertambah (diverifikasi ulang on-chain).

| Koin | Jaringan | Nominal | TX Hash |
| --- | --- | --- | --- |
| USDT | BSC | 0.01 | 0x26644a05cb3b53cc5952ad... |
| USDT | POLYGON | 0.01 | 0x7c0dffaa4f15deaaa6dae8... |
| USDT | ARB | 0.01 | 0x39affb0d935d0cb391ff01... |
| USDT | ETH | 0.01 | PERLU TINDAK LANJUT |
| USDC | BASE | 0.01 | 0x53f135103731a882b0f578... |
| USDC | ETH | 0.01 | PERLU TINDAK LANJUT |
| USDC | BSC | 0.01 | 0x89cb91802fbfb8fb0bd4a2... |
| USDC | ARB | 0.01 | 0x3c5c7615b49bddfd97b945... |
| USDC | POLYGON | 0.01 | 0xe1080b705c546de0a83dfc... |
| BNB | BSC | 1.328e-05 | 0xe21604ddb8a2cc369b716c... |
| ETH | BASE | 3.88e-06 | 0x3f7a11c21c9f0af02b4dea... |
| ETH | ARB | 3.88e-06 | 0x9bf2e2c73e67c1f4ca4bc3... |
| ETH | OPTIMISM | 3.88e-06 | PERLU TINDAK LANJUT |
| ETH | ROBINHOOD | 3.88e-06 | 0x74d368176240595d2e7bb3... |
| ETH | ETH | 3.88e-06 | PERLU TINDAK LANJUT |
| MATIC | POLYGON | 0.07926694 | 0x10b5ecd0d070061ef5bb69... |
| ARB | ARB | 0.04881573 | 0xedefb1388eac2e3d2fca63... |
| AVAX | AVAX | 0.00093897 | 0x49852dc1dc56fec60e58a0... |
| KAIA | KAIA | 0.34122961 | 0x66e4d4700438441fac2454... |
| BERA | BERA | 0.00666667 | 0x17e8838b49a2d3623ce075... |
| HYPE | HYPEREVM | 0.00011018 | 0xab22130023da29ae048cf2... |
| G | GRAVITY | 0.5 | PERLU TINDAK LANJUT |
| SOL | SOLANA | 9.242e-05 | PERLU TINDAK LANJUT |
| USDT | SOLANA | 0.01 | 3Zd8GRQybDbHkbv2rgaBnt2B... |
| USDC | SOLANA | 0.01 | 3gC68cLzJsVSAgq4r5cvC3pV... |
| TRX | TRON | 0.02888012 | PERLU TINDAK LANJUT |
| TON | TON | 0.00729927 | 88abf042096f608c3d9cd37f... |
| USDT | TON | 0.01 | PERLU TINDAK LANJUT |
| SUI | SUI | 0.01216705 | EFXxfuRbC3HeFwDFXbFojsPA... |
| APT | APTOS | 0.01396348 | 0xde372c85aec461939c6c53... |

Tambahan yang diuji ulang dan berhasil: SOL native 0,001 (22Z2CLZz...), KAIA 0,34 (0x1cf4f05f...), TRX 0,03 (1bf7617f...), USDG 1,0 (0xe3d23c54...).

Catatan penting: ETH L1 (ETH/USDT/USDC) sengaja masuk MANUAL REVIEW bila estimasi gas melebihi batas Rp 250.000 , ini pengaman biaya, bukan kerusakan.

# 3. Uji Convert (Tukar Antar Jaringan)

| Pasangan | Setoran | Hash Setoran | Hash Payout | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,336496 USDT BSC → 0,140208 USDC POLYGON | 0,336496 USDT | 0x5dffaf0d... | 0x56b3f8a8... | COMPLETED |
| 0,336439 USDC BASE → 0,140183 USDC ARB | 0,336439 USDC | 0be2243651... | 0xd1372064... | COMPLETED |
| 0,002995 SOL → 0,140183 USDT BSC | 0,002995 SOL | 54x5KM8W... | 0x0952beed... | COMPLETED |

Semua payout diverifikasi ulang lewat RPC: receipt status 1 dan saldo wallet uji bertambah. Empat order lama yang buktinya hanya foto (tanpa TX hash) dipulihkan lewat deep scan blok (eth_getBlockReceipts untuk BSC, blok penuh untuk KAIA) di jendela waktu sekitar pembuatan order.

# 4. Pemulihan Order Lama

| Order | Jenis | Koin/Jaringan | Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| ORD-20260920-ZLI | Sell | 6 POL (POLYGON) | Deposit terverifikasi |
| ORD-20260920-4T0 | Sell | 0,001 BNB (BSC) | Deposit terverifikasi |
| ORD-20260920-OUR | Sell | 1,2 USDC (POLYGON) | Deposit terverifikasi |
| ORD-20260920-X0Z | Sell | 1,2 USDC (BSC) | Deposit terverifikasi |
| ORD-20260920-7GC | Sell | 1 USDT (POLYGON) | Deposit terverifikasi |
| SWAP-20260920165623-312 | Convert | 0,4 USDT BSC -> USDC POLYGON | COMPLETED (payout 0xb87ff921...) |
| SWAP-20260920124945-312 | Convert | 1 USDT BSC -> USDC ETH | COMPLETED (payout 0xd72c8e36...) |
| ORD-20260920-SPX | Sell | 0,5 USDT (BSC) | Deposit terverifikasi (antrean bayar IDR) |
| ORD-20260920-FJ1 | Sell | 30 KAIA (KAIA) | Deposit terverifikasi (antrean bayar IDR) |
| ORD-20260919-ZIX | Beli | HYPE (HYPEREVM) | Terkirim 0x3bcd5ef7... |
| ORD-20260919-AT5 | Beli | TON | Terkirim a5a7cace... |
| ORD-20260919-MUE | Beli | TRX | Terkirim 4ca19efb... |
| ORD-20260919-HVF | Beli | USDC (SOLANA) | Terkirim 36Kk21wF... |
| ORD-20260917-S7J | Beli | HYPE (HYPEREVM) | Terkirim 0x4f77fde5... |
| ORD-20260915-QOJ | Beli | ETH | Terkirim 0xf1913a58... |
| ORD-20260915-B5J | Beli | AVAX | Terkirim 0xcaeef0b6... |
| ORD-20260914-U4U | Beli | AVAX | Terkirim 0x208f43fe... |

# 5. Perbaikan yang Dipasang

RPC mati diganti (KAIA drpc→public-en→kaia.drpc.org, BSC dataseed, ETH/POLYGON/Robinhood) + rotasi RPC Solana/Aptos.

Auto-scan deposit: rotasi RPC untuk eth_getLogs (BSC hanya publicnode), middleware PoA untuk blok BSC/AVAX, fallback riwayat alamat Etherscan V2 + cache 5 menit.

Verifikasi hash EVM kini memakai semua RPC + middleware PoA (sebelumnya selalu gagal di BSC).

Order swap yang 'expired' bisa dipulihkan bila deposit sah (query detektor kini sell+swap, jendela 48 jam).

Auto-scan/verifikasi memakai cache RPC yang berhasil, sehingga tidak lagi menghajar RPC BSC yang menolak getLogs.

TRON: API key TronGrid terpasang, tunggu solidifikasi 150 detik (sebelumnya 45 detik → payout yang sudah masuk blok dilaporkan gagal).

Batas gas ETH L1 Rp 15.000 → Rp 250.000; batas biaya energi TRC-20 Rp 2.000 → Rp 10.000.

Aset: USDG (Robinhood) menggantikan GRAVITY di semua menu; harga CoinGecko global-dollar; kategori fee USD.

# 6. Sisa yang Perlu Tindakan Manual

| Item | Tindakan |
| --- | --- |
| ORD-20260920-SPX (0,5 USDT BSC) | Minta TX hash dari klien → deposit diverifikasi otomatis |
| SWAP-...-312 (0,4 USDT BSC) | Minta TX hash dari klien (order convert pertama yang gagal) |
| SWAP-...-24945 (1 USDT BSC) | Minta TX hash dari klien |
| ORD-20260920-FJ1 (30 KAIA) | Minta TX hash dari klien (riwayat KAIA tidak tercakup Etherscan gratis) |
| USDT-TRON | Stok masih 0; isi saldo bila ingin menjual USDT TRC-20 |
| Order lama > 24 jam (09-15 s/d 09-17) | Di luar jendela verifikasi otomatis; putuskan manual |
| ETHERSCAN_API_KEY | Free tier tidak mencakup BSC , deposit lama BSC wajib pakai TX hash |

# 7. Biaya Uji

Total pengeluaran uji (gas + nominal uji + fee convert) sekitar Rp 60-80 ribu. Sebagian besar nominal uji berpindah ke wallet uji dan bisa ditarik kembali.

# 8. Pemeliharaan 25 Sep 2026

Tiga perbaikan pemeliharaan diterapkan ke produksi setelah uji nyata (commit 9447fa6, deploy 0c564575):

| Perbaikan | Dampak |
| --- | --- |
| Jendela pindaian eth_getLogs 2000 blok menjadi 25 blok | Pindaian deposit BSC diterima RPC publik; spam error tiap 20 detik berhenti |
| Pindaian deposit berhenti untuk order berumur lebih 48 jam | Order mati tidak lagi membuang kuota RPC dan log |
| Order deposit macet lebih 48 jam otomatis menjadi expired | Status order di panel admin akurat; tidak ada order menggantung |

Error berulang yang dilaporkan admin ternyata dua hal terpisah: pembatasan rate API harga (ditangani fallback Binance+kurs, commit 8346747) dan jendela pindaian blockchain terlalu lebar (commit 9447fa6).

Dokumen ini dibuat otomatis dari hasil pengujian langsung di blockchain mainnet.